《選舉人生：市長篇》

劇情連動與沉浸式政治回饋
開發計畫書 V0.4

文件日期：2026-10-24　｜　文件性質：既有遊戲的增量開發規格／供 Codex 與人工審閱

基準：使用者提供的 game-design(1).md（2026-10-24；main commit 0dc1d6e 後）與 game-design-appendix(1).md。以下「目前實作」依設計文件記載，未直接檢驗程式碼。

# 執行摘要

本次改版要解決兩個直接觀察到的玩家體驗問題：(1) 決策後果未形成可追蹤、跨競選與任期的故事；(2) 民調、政商、議會等數值雖會變動，但玩家沒有感受到具體政治處境。解方是「劇情鏈 Story Arc + 政治帳本 Political Ledger + 有優先級的劇情排程 + 幕僚長敘事回饋 + 數值驅動的政治阻力」。

核心原則：保留 24 回合與既有 235 事件、純函式 seed 可重現、Next.js 靜態部署、localStorage；先完成 3 條可交叉的示範劇情，驗證體驗後再大量遷移。無需即時 LLM 或後端。

# 1｜基準現況與範圍

| 既有模組 | 本次沿用 | 擴充重點 |
| --- | --- | --- |
| 事件抽取 | 階段、conditions、weight、flags | 新增 arc eligibility、待辦節點、回合名額 |
| 事件效果 | effects、delayed、variants、skills | 新增結構化後果／政治關係債務 |
| 政黨與人物 | 6 黨、5 出身、29 資質、8 包袱、6 城市、對手 | 劇情條件／分支文本重用 |
| 結局 | 後日談、換你當選民、成績單 | 納入劇情結案／未結／真實與認知落差 |
| 工程 | engine.ts、types.ts、content JSON、64 測試 | 模組化擴充、回歸測試、存檔遷移 |

本期不做：AI 即時生成對話、完整政治人物養成、持續營運後端、帳號同步、重算整套勝選公式、把 235 事件全部改成劇情鏈。仍需保留日後擴充空間。

# 2｜產品目標與可驗證體驗

做出的選擇會在數回合後被人物、政策或對手「找上門」，第二階段能承接第一階段的承諾。

玩家不用盯著 +5 / −8，也能透過幕僚長、新聞、選項受限與資源流失理解政治處境。

同樣的劇情，能因城市、資質、包袱、政黨、對手不同而有差異，但不需要為全部組合手寫劇本。

選前宣傳可暫時改善觀感，不能抹掉未履行的政策承諾或利益關係；到期、揭露、結局都可追溯。

保持短篇黑色幽默節奏；主要故事有限、次要後果採非阻塞通知。

# 3｜Story Arc：跨階段劇情鏈設計

## 3.1 劇情鏈狀態模型

每條劇情以 arcId 識別，至少具備「起因 → 施政／討債 → 追究或結案」節點。arc 的狀態與每個節點分開儲存，不以單一 flag 代表所有意義。

| 欄位 | 說明／範例 |
| --- | --- |
| arcId / originEventId | housing-pledge / p-platform；建立來源 |
| status | offered、active、blocked、fulfilled、broken、concealed、exposed、closed |
| stage / nodeId | campaign→term→reelection；housing-audit |
| facts | promisedUnits、completedUnits、budgetCommitted；客觀事實 |
| perception | publicAwareness、narrativeFrame；民眾認知（建議後續逐步實作） |
| obligations | 債權人／要求／期限／被拒後果／是否已履行 |
| nextEligibleTurn / dueStage | 最早觸發回合與最晚處理階段 |
| trace | 選項 ID、回合、後果、來源；用於帳本及結局 |

狀態名稱僅為建議；工程端需定義單一型別與合法轉移，例如 concealed 並非 fulfilled：掩蓋曝光≠履行承諾。

## 3.2 事件觸發與回合配額

選完事件後，先更新 effects／flags，再建立或推進 arc，保留完整決策紀錄。

每回合候選事件按優先序：到期主線節點 → 有時效危機節點 → 城市／對手條件事件 → 一般隨機事件；同優先級仍用 seed 抽選。

每局「保證」主線節點要設定回合預算：建議任期 12 回合中最多 3 個重大劇情回合；其餘待處理後果改由非阻塞新聞卡與帳本進度呈現。此配額為待試玩參數，並非既定平衡常數。

若多條重要 arc 同時到期，先依 deadline、severity、最久未追蹤排序；無法排入回合者進入摘要通知，不得無聲消失。

當無符合條件的劇情，維持現有 event pool fallback；必須保證至少有一個可選選項。

第一次選舉落選時，未展開任期劇情不應硬演；改於落選後日談清楚展示「未能兌現的競選承諾」與其假設性，而非假裝已經執政。

## 3.3 旗標及事件資料的相容方式

保留既有 flags 和 conditions，新增可選欄位 arcHooks；短期由 flags 觸發劇情建立，長期由結構化 arc 狀態負責進度。先以 Adapter 映射 promise-housing-big、promise-cash、party-deal、政治獻金事件等；不要一次清除舊旗標。

既有 delayed 繼續處理純數值到期效果；arc 用於「需要下一次選擇」的後續劇情。兩者以 resolutionId 去重，避免一次危機同時扣分兩次。

# 4｜政治帳本（Political Ledger）

政治帳本是供玩家回顧的資訊面板，核心資訊為「我答應過什麼、誰幫過我、目前做到哪裡、還欠誰什麼」，不是額外的資源管理小遊戲。

| 類別 | 狀態範例 | 玩家可見資訊 |
| --- | --- | --- |
| 競選承諾 | 已承諾／執行中／延宕／已履行 | 當年原話、簡短進度、下個風險 |
| 政治人情債 | 欠人情／收到請託／拒絕／已結案 | 支持者類型、承諾性質、政治成本 |
| 政策與城市 | 建設中／完成／執行受阻 | 實際進度、城市感受、風險 |
| 公關爭議 | 待查證／暫緩／被揭露／平息 | 目前外界怎麼看；與事實分離 |

主要頁只顯示「待處理 X 件」；詳細帳本按需展開，避免 UI 壅塞。

每筆帳本有「起源：第 N 回合／選擇」的可追溯資訊；先不公開所有隱藏權重。

開局先不顯示尚未發生的危機；一旦人物知道已欠下人情，玩家就能看到該筆承諾。

結局列出已履行、未履行、轉移輿論、遺留下一任的帳單，搭配政治人格反思。

# 5｜數值回饋重構：從數字變成處境

## 5.1 雙層資訊呈現

底層完整保留 9 指標和 logit 模型；前台預設顯示「可讀的局勢敘事」與具體人際／行政後果。原始數字不必立刻移除，可移到可展開的詳細資料，讓想研究策略的玩家仍有入口。

| 底層變數 | 應優先呈現的遊戲後果 |
| --- | --- |
| 民調 | 支持者觀望、造勢冷場、黨內提名壓力 |
| 媒體 | 話題登上新聞、記者追問、熱度退燒 |
| 政商 | 捐款、請託與交換要求、利益迴避疑慮 |
| 政黨 | 黨部加派人手、撤回支持、提名危機 |
| 議會 | 預算排審、合作議員、杯葛、政策被迫妥協 |
| 團隊 | 公務運作效率、人才流失、執行延遲 |
| 市庫 | 方案可行性、支出刪減、財政警報 |
| 政績 | 工程實際進度、公共服務變化、選民是否知道 |
| 原則 | 留作敘事與結局反省，不當作道德正確與否的唯一裁判 |

## 5.2 幕僚長／媒體快報（Feedback Narrator）

採預先撰寫的文案模板與情境優先級，不使用每回合 LLM。由已發生的「事實事件」產生一到兩句幕僚回報，必要時另外出現新聞標題。

範例 A：「市長，建商的支票到了，總部終於可以發薪水。但他秘書剛約了下週開發案的會。」

範例 B：「市長，捷運計畫的預算卡在議會。議長說不是不支持，只是希望你先聽聽他的建議。」

範例 C：「市長，社宅的話題退燒了。工程進度還是一樣慢，只是今天記者沒有問。」

一回合最多顯示一則「主要反應」；次要後果歸入可展開的快報列表。

文字必須來自明確事件、旗標或閾值，不能只是隨機憑空指控玩家涉及違法。

同一原因至少準備數種短句，防止連續回合重複；seed 決定文案，使重整後一致。

文案提供「發生了什麼／為什麼／下一步可能發生什麼」，不必顯示公式；但可以透過「查看詳細數值」展開。

## 5.3 數值要真正改變可行動作

事件應依指標開啟、關閉或改寫選項：例如議會關係差，捷運預算無法直接過關，只能「協商／公開施壓／調整方案」；團隊低時即使有預算也可能延遲。避免數值只有選票加成。

與原本使用者決議一致：政黨或關係鎖住的選項，不一定永遠不能選；對可突破限制的選項提供「強行推動（付出代價）」替代路徑。法律或物理上不可能的行動不應透過付費解鎖。

# 6｜客觀政績、公共認知與支持度分離

此節是本次改版的敘事與資料模型方向，不建議在第一個 Sprint 立即修改勝選公式。

| 概念 | 定義 | 實例 |
| --- | --- | --- |
| actualOutcome | 真實完成事項與財政／行政狀態 | 社宅實際完工 2,000 戶 |
| publicPerception | 民眾目前相信、記得的成果與爭議 | 宣傳使規劃中戶數被誤認成已完工 |
| politicalSupport | 支持度及選舉動員結果 | 即使實際進度差，短期民調上升 |

短期可先在特定 Story Arc 內保存「實際進度 vs 外界認知」，以敘事影響既有民調值；待完整驗證後，再評估是否新增全域 publicPerception 指標及是否調整 logit 權重。媒體帶風向只能改變認知／曝光／短期支持，不可直接標記原承諾 fulfilled。

# 7｜三條示範 Story Arc（MVP）

## Arc A：社宅政見與完工成績單

| 階段 | 劇情節點 | 狀態／效果 |
| --- | --- | --- |
| 競選 | 選擇大規模社宅承諾 | 建立 housing arc、記錄目標與選前影響 |
| 任期初 | 土地與預算阻力 | 依城市、團隊、市庫選方案；進度改變 |
| 任期中 | 建商提供協助／利益交換 | 與政治獻金 arc 可交錯；產生政治債 |
| 連任前 | 對手拿出當年公報對帳 | 按 actual/perception/對手類型改寫選項 |
| 結局 | 實際完成 vs 宣稱／民眾認知 | 列出履行情況、宣傳與延宕 |

## Arc B：建商政治獻金與回報

| 階段 | 劇情節點 | 狀態／效果 |
| --- | --- | --- |
| 競選 | 接收／拒絕捐款 | 若接受建立 donor-obligation；資金與風險 |
| 當選後 | 支持者提出開發案協助請求 | 可以依法審查、拒絕、不當交換；各有代價 |
| 任期中 | 審查／公開資訊／議會質疑 | 依人物包袱、城市議題產生差異 |
| 連任前 | 媒體披露或查證 | 事件可被掩蓋一時，但利益關係不消失 |
| 結局 | 交易是否成立、有無公開與追究 | 法律風險與遊戲諷刺分開說明 |

## Arc C：地方派系動員與人事請託

| 階段 | 劇情節點 | 狀態／效果 |
| --- | --- | --- |
| 競選 | 接受地方派系支援 | 建立 faction-debt、記錄受惠程度 |
| 任期初 | 大老提出人事或預算要求 | 依議會、政黨、城市關係提供方案 |
| 任期中 | 拒絕／妥協／交換／公開透明 | 派系支持、原則、團隊、議會不同後果 |
| 連任前 | 派系改挺對手或續挺玩家 | 根據前述決策更新動員與事件 |
| 結局 | 「欠的人情」如何收場 | 留未償還的人情債／改變地方結構 |

三條示範劇情至少測試 1 種交叉路徑：社宅承諾 + 建商捐款；再測試 1 種城市或包袱變體。玩家未走該路徑時，不應憑空收到該劇情。

# 8｜資料結構與程式整合建議

以下為建議分檔，僅依目前設計文件推導；Codex 實作前必須先閱讀 repository 最新版本並確認實際型別和介面。

| 建議位置 | 責任 |
| --- | --- |
| web/src/game/types.ts | StoryArcState、LedgerEntry、FeedbackItem、ArcHook 型別 |
| web/src/game/story.ts（新增） | 建立／推進 arc、合法轉移、相容旗標、去重 |
| web/src/game/scheduler.ts（新增） | 指定時段劇情排程、回合配額、fallback |
| web/src/game/feedback.ts（新增） | 數值／事件對應敘事模板、優先級與防重複 |
| web/src/game/engine.ts | choose 管線掛入 arc 更新與排程；純函式 |
| web/src/content/arcs/*.json（新增） | 三條示範劇情的節點與選項資料 |
| web/src/app/Game.tsx | 主要反應卡、帳本入口、詳細數值摺疊 |
| web/src/game/epilogue.ts | 已履行／未結／掩蓋後果的最終敘事 |
| web/src/game/validate.ts | arc schema、引用、死結、觸發覆蓋率 |
| web/src/game/engine.test.ts | seed、兼容、回合總數、政治帳單測試 |

## 8.1 建議資料格式（概念示意；非已存在 API）

arcHooks: [{ on: "choice", action: "open", arcId: "housing-pledge", nodeId: "promise" }]

storyState: { "housing-pledge": { status: "active", stage: "campaign", facts: { promisedUnits: 20000 }, obligations: [], history: [] } }

feedback: { kind: "advisor", priority: 60, causeId: "donor-obligation", textKey: "donor-request-pending" }

此格式須版本化；同一 seed + 同一選項序列應得到完全相同的事件、帳本、幕僚文案與結局。

## 8.2 存檔與部署相容性

現行 localStorage key 為 election-life:mayor:v1、STATE_VERSION = 14；新增 storyState 等欄位後，優先提供明確 migrate 函式或「安全新局」提示，避免靜默損壞既有遊戲。

保持 Next.js 16 output: export 與 GitHub Pages 部署；本期不新增 API、Supabase 或登入依賴。

所有劇情與文字均由本地 JSON 與純函式驅動，不以 Date.now 或不受控 Math.random 影響 seed。

# 9｜Codex 多 Agent 開發分工

| 角色 | 主要任務 | 交付物／邊界 |
| --- | --- | --- |
| Lead／整合 Agent | 審核介面、分派、保護 24 回合與主流程 | 整合 PR、規格決議、交叉測試 |
| Narrative Agent | 設計 3 條 arc、分支、幕僚文案 | arcs JSON、故事矩陣；不得自行調整勝選公式 |
| Engine Agent | arc state、scheduler、去重與相容層 | story.ts、scheduler.ts、單元測試 |
| UX Agent | 帳本、反應卡、詳細數值收合 | Game.tsx 元件；不改事件平衡 |
| QA／Simulation Agent | 決定性、觸發率、回合節奏、歷史承接 | 測試報告、失敗 seed、回歸檢查 |
| Evidence／Review Agent | 對照來源、敏感敘事與事實描述 | 查核紀錄、來源狀態；不改動未核實原型 |

推薦執行方式：Lead 先鎖定 StoryArcState 契約及 sample fixtures，再分支開發。Narrative/UX/QA 可平行；Engine 對 types 和 engine.ts 的修改由單一 owner 主導，減少多人同時修改核心檔衝突。模型請優先使用 Codex 當前可選的高推理設定處理架構與除錯，例行文案、測試與資料整理使用標準設定；具體模型名稱以 Windows Codex 當下可用清單為準，不在文件捏造版本。

# 10｜階段、交付與驗收條件

| 階段 | 交付內容 | Exit Criteria |
| --- | --- | --- |
| P0：規格與基準 | 現況測試、story schema、事件優先級與配額 | 64 項既有測試基準留存；可用 seed 重現 |
| P1：劇情鏈引擎 | StoryArcState、scheduler、旗標 Adapter、去重 | 3 條 arc 的單元測試；沒有重複扣分／無限循環 |
| P2：示範劇情 | 社宅／建商／地方派系完整節點 | 進入第二階段能看到第一階段的關鍵決策；落選路徑合理 |
| P3：沉浸回饋 UI | 政治帳本、幕僚長、快報、數值詳細面板 | 不看數字也能知道當下主要風險；手機可操作 |
| P4：結局與體驗 QA | 後日談整合、選民反思、抽樣試玩 | 回溯承諾與處理結果；24 回合節奏不失控 |

# 11｜測試計畫（新增測項）

決定性：同一 seed + 相同選項序列，其 arc、通知、事件、結局與數值結果完全一致。

續存相容：新局、舊 localStorage、不同 STATE_VERSION 均不當機；有明確遷移／重新開始流程。

劇情覆蓋：對有開啟的重大 arc，在預定階段要出現關鍵節點或明確待處理摘要；不能無聲消失。

排程上限：每階段恆為 12 回合；保證節點有上限，隨機事件保有空間。

狀態一致：concealed 不等於 fulfilled；政策尚未完成時不會因宣傳被標記完成。

資源邏輯：不能支付的選項不應被執行；至少一個可行選項；跨 arc 去重。

人物差異：至少有城市與資質／包袱變體；不符合條件的事件不得出現。

壓力測試：使用批量 seed 模擬主線觸發率、無法結案率、通知密度、事件重複與當選率變化；數值目標在測試後決議。

UX 試玩：請玩家不看詳細數值說出目前一項政治危機、一筆未清政治帳、一個過去決策造成的後果；觀察能否自然回答。

# 12｜風險、護欄與決策點

| 風險 | 因應 |
| --- | --- |
| 主線塞滿 24 回合 | 限制保證節點數，部分用快報結算 |
| 玩家看不懂政治帳本 | 只顯示重要未解事項，提供來源與簡短進度 |
| 劇情被旗標組合炸開 | 少量骨架 + 變體文字；不列舉所有排列 |
| 媒體操作被誤認成真實成果 | fact/perception 分欄，敘事明示兩者不同 |
| 政治新聞原型未查證 | 沿用 placeholder/real/draft/verified；發佈前人工審核 |
| 人物影射與違法敘事 | 不得把未查證指控寫成事實；真實原型與虛構改編明確標示 |
| 新功能造成既有模擬失衡 | 保留基準測試，新增策略樣本，先檢查方向再校準 |

# 13｜優先順序與本次待確認事項

優先順序：先 P0–P2 做出「一個決定在任期內回來找你」的可玩樣本；接著 P3 把結果回饋敘事化；最後 P4 進行玩家試玩和全面評估。完成示範前先不要大量重寫既有 235 事件。

重要 Story Arc 的名額是否先採「第二階段最多 3 次主要劇情回合」作為試玩初始值？

政治帳本是否先只包含「政策承諾／政治人情債／重大爭議」，其餘事件留一般歷史？

主要回饋是否每回合最多一則幕僚長回報，其他變動折疊為快報？

詳細數值第一版是否維持可查看、預設收合，而不是直接刪除？

跨階段示範先做社宅、建商、地方派系三條，是否有你更想優先呈現的真實政治案例？

附註｜本文件是開發規格提案；涉及「建議」「示意」「待確認」的欄位尚未視為使用者已決議。基準事實依 2026-10-24 上傳的設計文件；工程檔案實際簽入內容仍應以 Codex 開工時的 repository 為準。